ROADMAP COMPLETO

Do Zero Absoluto à Entrega

Projeto SEPLAG 2026 — Full Stack Java + React

Windows | IntelliJ IDEA | GitHub | SourceTree | DBeaver

Atualizado em 30/05/2026 — Sessão 8 concluída — Backend 100% completo!

Prazo de entrega: 05/02/2026

# Visão Geral das Etapas

| # | Etapa | O que foi feito | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | Preparação do Ambiente | Git, GitHub, JDK, Node, Docker, IntelliJ, SourceTree | Concluido |
| 0 | Setup do Projeto | Repositório, branches, Spring Initializr, pastas | Concluido |
| 1 | Banco + Flyway | Migrations SQL, tabelas, dados iniciais, DBeaver | Concluido |
| 2 | CRUD + Swagger | Entidades, repositories, DTOs, services, controllers | Concluido |
| 3 | JWT + Security | Login, token, proteção de rotas, BCrypt, filtros | Concluido |
| 4 | Upload + MinIO | Upload de imagens, links pré-assinados 30min | Concluido |
| 5 | Requisitos Sênior | Health Check, Rate Limit, WebSocket, Regionais | Concluido |
| 6 | Frontend React | Telas, componentes, Tailwind, Axios | Pendente |
| 7 | Testes | JUnit backend e Vitest frontend | Pendente |
| 8 | Docker Compose | Empacotar tudo e subir os 4 containers | Pendente |
| 9 | README + Entrega | Documentação final e checklist de entrega | Pendente |

# Checklist de Início de Sessão

Executar sempre antes de começar a codar.

| # | Status | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| 1 | [ ] | Abrir Docker Desktop e aguardar baleia verde |
| 2 | [ ] | PowerShell: docker start postgres-seplag |
| 3 | [ ] | Abrir IntelliJ com o projeto backend |
| 4 | [ ] | SourceTree: Pull na branch develop |
| 5 | [ ] | Rodar a API no IntelliJ e confirmar que subiu |

Dica: docker ps -a para ver containers disponíveis

Dica: docker start postgres-seplag para iniciar o banco

# PRÉ — Preparação do Ambiente — Concluído

Concluído na Sessão 1 — 26/05/2026

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Conta GitHub | username: Ascendus |
| SourceTree | Instalado e conectado ao GitHub via OAuth |
| JDK 21 | openjdk 21.0.11 |
| Node.js | v24.16.0 |
| Docker Desktop | 29.4.3 |
| IntelliJ IDEA | 2026.1.2 |

ATENÇÃO: SourceTree — clicar Pular e conectar GitHub em Ferramentas > Opções > Autenticação > GitHub > OAuth

ATENÇÃO: Maven não precisa ser instalado — IntelliJ usa o embutido

# Fase 0 — Setup do Projeto — Concluído

Concluído na Sessão 1 — 26/05/2026

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Repositório | github.com/Ascendus/thiagogabrielsilvafassina022843 |
| Pasta local | C:\Ascendus\Seprelag\thiagogabrielsilvafassina022843 |
| Estrutura | Pastas backend/ e frontend/ criadas |
| Branch develop | Criada e protegida |
| Branch main | Protegida — obriga Pull Request para merge |
| Backend | Spring Boot 3.5.14, Java 21 — BUILD SUCCESS confirmado |

# Fase 1 — Banco de Dados + Flyway — Concluído

Concluído na Sessão 2 — 27/05/2026

| Arquivo | O que faz |
| --- | --- |
| V1__create_tables.sql | Cria 5 tabelas: artistas, albuns, artista_album, album_imagens, regionais |
| V2__seed_data.sql | Insere 4 artistas e 13 álbuns (dados do edital) |
| V3__create_usuarios.sql | Cria tabela usuarios para autenticação JWT |
| V4__seed_usuario.sql | Insere usuário admin/admin123 (BCrypt) |
| V5__album_imagens_created_at.sql | Adiciona created_at em album_imagens |

Como subir o Postgres:

docker start postgres-seplag

Se não existir ainda:

docker run --name postgres-seplag -e POSTGRES_DB=seplag -e POSTGRES_USER=seplag -e POSTGRES_PASSWORD=seplag123 -p 5432:5432 -d postgres:15

# Fase 2 — CRUD + Swagger — Concluído

Concluído na Sessão 3 — 27/05/2026

| Arquivo | O que faz |
| --- | --- |
| model/Artista.java | Entidade JPA — tabela artistas |
| model/Album.java | Entidade JPA — tabela albuns |
| model/AlbumImagem.java | Entidade JPA — tabela album_imagens |
| model/Regional.java | Entidade JPA — tabela regionais |
| model/Usuario.java | Entidade JPA — tabela usuarios |
| repository/ArtistaRepository.java | Busca por nome com paginação |
| repository/AlbumRepository.java | Busca álbuns por artista com paginação |
| repository/UsuarioRepository.java | Busca por username para autenticação |
| dto/ArtistaRequest.java | DTO de entrada para criar/editar artista |
| dto/ArtistaResponse.java | DTO de saída com id, nome, tipo, totalAlbuns |
| dto/AlbumRequest.java | DTO de entrada para criar álbum |
| dto/AlbumResponse.java | DTO de saída com id, titulo, imagensUrl |
| service/ArtistaService.java | Lógica: listar, buscar, criar, editar |
| service/AlbumService.java | Lógica: listar por artista, criar, notificar WebSocket |
| controller/ArtistaController.java | GET, POST, PUT /v1/artistas |
| controller/AlbumController.java | GET, POST /v1/albuns |
| exception/GlobalExceptionHandler.java | Captura exceções e formata erros JSON |
| exception/ResourceNotFoundException.java | Exceção customizada para 404 |

## Endpoints — Fase 2

| Método | URL | O que faz |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/artistas?nome=&page=0&size=10&sort=nome,asc | Lista artistas paginado e filtrado |
| GET | /v1/artistas/{id} | Busca artista por ID |
| POST | /v1/artistas | Cria artista |
| PUT | /v1/artistas/{id} | Edita artista |
| GET | /v1/albuns/artista/{id}?page=0&size=10 | Lista álbuns de um artista |
| POST | /v1/albuns | Cria álbum e dispara notificação WebSocket |

# Fase 3 — JWT + Spring Security — Concluído

Concluído na Sessão 4 — 28/05/2026

| Arquivo | O que faz |
| --- | --- |
| security/JwtUtil.java | Gera e valida tokens access (5min) e refresh (1h) |
| security/UserDetailsServiceImpl.java | Carrega usuário do banco para autenticação |
| security/JwtAuthFilter.java | Intercepta requisições e valida token |
| security/AuthEntryPoint.java | Responde 401 com JSON quando não tem token |
| config/SecurityConfig.java | Define regras de acesso e libera /ws/** e /actuator/** |
| config/SwaggerConfig.java | Configura cadeado Authorize no Swagger |
| controller/AuthController.java | POST /v1/auth/login e POST /v1/auth/refresh |

# Fase 4 — Upload + MinIO — Concluído

Concluído na Sessão 5 — 28/05/2026

| Arquivo | O que faz |
| --- | --- |
| config/MinioConfig.java | Configura cliente MinIO com URL, accessKey e secretKey |
| service/MinioService.java | Upload de arquivos e geração de presigned URLs (30min) |
| service/AlbumImagemService.java | Salva imagem no MinIO e registra no banco |
| controller/AlbumImagemController.java | POST /v1/albuns/{id}/imagens — upload de capas |
| dto/AlbumImagemResponse.java | DTO de saída com id, albumId e objectKey |

# Fase 5 — Requisitos Sênior — Concluído

Sessões 6, 7 e 8 — 29 e 30/05/2026

## 5a — Health Check — Concluído

| O que foi feito | Detalhe |
| --- | --- |
| Spring Actuator configurado | Expõe /actuator/health com detalhes |
| Liveness habilitado | /actuator/health/liveness |
| Readiness habilitado | /actuator/health/readiness |

## 5b — Rate Limit — Concluído

| O que foi feito | Detalhe |
| --- | --- |
| security/RateLimitInterceptor.java | 10 req/min por usuário autenticado com Bucket4j |
| config/WebMvcConfig.java | Registra o interceptor em /v1/** |
| Resposta ao exceder | HTTP 429 com JSON de erro |

## 5c — WebSocket — Concluído

| O que foi feito | Detalhe |
| --- | --- |
| config/WebSocketConfig.java | Broker /topic e endpoint /ws com SockJS |
| dto/AlbumNotificacaoEvent.java | Record com titulo, nomeArtista e momento |
| AlbumService.java atualizado | Dispara notificação via SimpMessagingTemplate |
| Tópico | /topic/albuns |

Como testar o WebSocket:

1. Acesse: https://jiangxy.github.io/websocket-debug-tool/

2. URL: http://localhost:8080/ws — marcar SockJS e STOMP — clicar Connect

3. STOMP subscribe destination: /topic/albuns — clicar Subscribe

4. Crie um álbum pelo Swagger — notificação aparece no console em tempo real

## 5d — Regionais — Concluído

| O que foi feito | Detalhe |
| --- | --- |
| repository/RegionalRepository.java | JpaRepository<Regional, Integer> |
| dto/RegionalExternaDTO.java | Record com id e nome da API externa |
| service/RegionalSyncService.java | Sincroniza com API externa — 3 regras do edital |
| config/RestTemplateConfig.java | Bean do RestTemplate para consumir API externa |
| controller/RegionalController.java | GET /v1/regionais — lista regionais ativas |
| ApiApplication.java | @EnableScheduling — ativa agendamento |
| Sincronização ao subir | @EventListener(ApplicationReadyEvent.class) |
| Sincronização agendada | @Scheduled(cron = "0 0 0 * * *") — todo dia meia-noite |
| API externa | https://integrador-argus-api.geia.vip/v1/regionais |

Regras de sincronização:

Regra 1 — ID novo na API → Inserir no banco (saveAll em lote)

Regra 2 — ID sumiu da API → Inativar no banco (ativo = false)

Regra 3 — Nome mudou → Atualizar nome e manter ativo

Decisão arquitetural: ID é PK vinda da API — impossível inativar e criar novo com mesmo ID.

Solução adotada: atualizar nome in-place. Documentar no README.

# Fase 6 — Frontend React — Pendente

| O que fazer | Detalhe |
| --- | --- |
| Setup | Vite + React + TypeScript + Tailwind |
| Tela Login | Formulário JWT — salva token no localStorage |
| Tela Listagem | Cards de artistas com busca, ordenação e paginação |
| Tela Detalhes | Álbuns do artista com capas via presigned URL |
| Tela Cadastro/Edição | Formulário artista + álbum + upload de capa |
| Axios interceptor | Refresh JWT automático quando access_token expira |
| Lazy Loading | Rotas dinâmicas para performance |
| Facade Pattern | Camada de abstração entre componentes e serviços |
| BehaviorSubject | Gestão de estado reativo com RxJS |
| WebSocket no frontend | Conectar em /topic/albuns e exibir notificações |

# Fase 7 — Testes — Pendente

| Arquivo | O que testa |
| --- | --- |
| ArtistaServiceTest.java | Criação, edição e busca de artistas |
| JwtUtilTest.java | Geração e validação de tokens |
| RegionalSyncServiceTest.java | Sincronização com API externa |
| ArtistaCard.test.tsx | Componente React de card do artista |
| LoginPage.test.tsx | Tela de login e fluxo de autenticação |

# Fase 8 — Docker Compose — Pendente

| Arquivo | O que faz |
| --- | --- |
| backend/Dockerfile | Multi-stage: Maven build + JRE alpine |
| frontend/Dockerfile | Multi-stage: Node build + Nginx alpine |
| docker-compose.yml | 4 containers: db + minio + api + frontend |
| Teste final | docker compose up --build funciona do zero |

# Fase 9 — README + Entrega Final — Pendente

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Nome completo | Thiago Gabriel Silva Fassina |
| Número de inscrição | 022843 |
| README com | Nome, CPF, inscrição, vaga, como executar, credenciais |
| Credenciais padrão | admin / admin123 |
| Prazo final | 05/02/2026 — zero commits após essa data |

# Histórico de Commits

| Commit | Sessão |
| --- | --- |
| chore: setup inicial estrutura de pastas backend e frontend | Sessão 1 |
| chore: adiciona projeto backend Spring Boot gerado pelo Spring Initializr | Sessão 1 |
| feat: adiciona migrations V1 V2 V3 V4 tabelas e seed de dados | Sessão 2 |
| feat: adiciona entidades JPA Artista Album AlbumImagem Regional | Sessão 3 |
| feat: adiciona entidade JPA Usuario | Sessão 3 |
| feat: adiciona repositories Artista Album Usuario | Sessão 3 |
| fix: corrige findByArtistasId no AlbumRepository | Sessão 3 |
| feat: adiciona DTOs Artista e Album | Sessão 3 |
| fix: corrige camelCase objectKey e createdAt nas entidades | Sessão 3 |
| feat: adiciona ArtistaService e AlbumService | Sessão 3 |
| feat: adiciona ArtistaController e AlbumController | Sessão 3 |
| feat: adiciona GlobalExceptionHandler e ResourceNotFoundException | Sessão 3 |
| feat: adiciona SecurityConfig temporaria e Swagger springdoc 2.8.6 | Sessão 3 |
| feat: adiciona paginacao e documentacao Swagger nos controllers | Sessão 3 |
| fix: corrige ordem de persistencia no AlbumService | Sessão 3 |
| fix: adiciona insertable=false updatable=false no created_at das entidades | Sessão 4 |
| feat: adiciona dependencias JWT jjwt 0.12.6 no pom.xml | Sessão 4 |
| feat: adiciona JwtUtil com geracao e validacao de tokens | Sessão 4 |
| feat: adiciona UserDetailsServiceImpl | Sessão 4 |
| feat: adiciona JwtAuthFilter | Sessão 4 |
| feat: atualiza SecurityConfig com JWT e BCrypt | Sessão 4 |
| feat: adiciona AuthController LoginRequest LoginResponse RefreshRequest | Sessão 4 |
| feat: adiciona AuthEntryPoint SwaggerConfig e SecurityRequirement nos controllers | Sessão 4 |
| fix: corrige hash BCrypt no seed e adiciona tratamento de erros de autenticacao | Sessão 4 |
| feat: adiciona migration V5 created_at em album_imagens | Sessão 5 |
| feat: implementa configuracao e servico MinIO para upload de imagens | Sessão 5 |
| feat: adiciona AlbumImagemResponse DTO | Sessão 5 |
| feat: atualiza AlbumImagemService e Controller para retornar DTO | Sessão 5 |
| feat: atualiza AlbumService para gerar presigned URLs das imagens | Sessão 5 |
| feat: adiciona health check liveness e readiness com Spring Actuator | Sessão 6 |
| feat: implementa rate limit 10 requisicoes por minuto por usuario com Bucket4j | Sessão 6 |
| feat: configura WebSocket STOMP e adiciona DTO de notificacao de album | Sessão 7 |
| feat: dispara notificacao WebSocket ao criar album e libera endpoint ws no security | Sessão 7 |
| feat: adiciona RegionalRepository, DTO, SyncService e RestTemplateConfig | Sessão 8 |
| feat: implementa sincronizacao de regionais com API externa e endpoint GET /v1/regionais | Sessão 8 |

# Próximos Commits Planejados

| Commit planejado | Fase |
| --- | --- |
| feat: implementa frontend React — setup Vite + TypeScript + Tailwind | Fase 6 |
| test: adiciona testes unitarios backend e frontend | Fase 7 |
| feat: adiciona Dockerfiles e docker-compose | Fase 8 |
| docs: adiciona README final | Fase 9 |

# Regras de Ouro

| # | Regra | Consequência |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nome repositório: thiagogabrielsilvafassina022843 | Desclassificação |
| 2 | Repositório público no GitHub | Desclassificação |
| 3 | Nenhum commit após 05/02/2026 | Desclassificação |
| 4 | Link GitHub informado no SIES na inscrição | Não avaliado |
| 5 | README com nome, CPF, inscrição e vaga | Perda de pontos |
| 6 | docker compose up --build funciona do zero | Perda de pontos |
| 7 | Commits pequenos e semânticos | Perda de pontos |
| 8 | Nota mínima 30/60 para passar para entrevista | Eliminação |

# Atalhos Úteis

| Ferramenta | Atalho | Função |
| --- | --- | --- |
| DBeaver | Ctrl + = | Aumentar fonte do editor SQL |
| DBeaver | Ctrl + - | Diminuir fonte do editor SQL |
| DBeaver | Ctrl + Enter | Executar query selecionada |
| IntelliJ | Shift + F10 | Rodar a aplicação |
| IntelliJ | Ctrl + Alt + L | Formatar código |
| IntelliJ | Alt + Insert | Gerar getters, setters, construtores |
| IntelliJ | Ctrl + P | Ver parâmetros do método |
| IntelliJ | Ctrl + B | Ir para a definição da classe/método |