ROADMAP COMPLETO — v4

Do Zero Absoluto à Entrega

Projeto SEPLAG 2026 — Full Stack Java + React

Windows | IntelliJ IDEA | GitHub | SourceTree | DBeaver

Atualizado em 27/05/2026 — Sessao 2 concluida

# Visao Geral das Etapas

| # | Etapa | O que foi aprendido | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | Preparacao do Ambiente | Git, GitHub, JDK, Node, Docker, IntelliJ, SourceTree | ✅ Concluido |
| 0 | Setup do Projeto | Repositorio, branches, Spring Initializr, pastas | ✅ Concluido |
| 1 | Banco + Flyway | Migrations SQL, tabelas, dados iniciais, DBeaver | ✅ Concluido |
| 2 | CRUD + Swagger | API REST, endpoints, documentacao | ⏳ Proxima |
| 3 | JWT + Security | Login, token, protecao de rotas | ⏳ Pendente |
| 4 | Upload + MinIO | Upload de imagens, links pre-assinados | ⏳ Pendente |
| 5 | Requisitos Senior | WebSocket, Rate Limit, Regionais, Health | ⏳ Pendente |
| 6 | Frontend React | Telas, componentes, Tailwind, Axios | ⏳ Pendente |
| 7 | Testes | JUnit backend e Vitest frontend | ⏳ Pendente |
| 8 | Docker Compose + Dockerfiles | Empacotar tudo e subir os 4 containers | ⏳ Pendente |
| 9 | README + Entrega Final | Documentacao final e checklist de entrega | ⏳ Pendente |

Proxima sessao: Fase 2 — CRUD + Swagger

Prazo de entrega: 05/02/2026

# PRE — Preparacao do Ambiente ✅

Concluido na Sessao 1 — 26/05/2026

✅ Conta GitHub criada — username: Ascendus

✅ SourceTree instalado e conectado ao GitHub via OAuth

✅ JDK 21 instalado — openjdk 21.0.11

✅ Node.js v24.16.0 instalado

✅ Docker Desktop 29.4.3 instalado

✅ IntelliJ IDEA 2026.1.2 instalado

⚠️ SourceTree Registration so mostra Bitbucket — clicar Pular e conectar GitHub depois em Ferramentas → Opcoes → Autenticacao → GitHub → OAuth

⚠️ Maven nao precisa ser instalado no Windows — IntelliJ usa embutido, Docker usa imagem maven:3.9 no container

# Fase 0 — Setup do Projeto ✅

Concluido na Sessao 1 — 26/05/2026

✅ Repositorio criado: github.com/Ascendus/thiagogabrielsilvafassina022843

✅ Clonado em: C:\Ascendus\Seprelag\thiagogabrielsilvafassina022843

✅ Pastas backend/ e frontend/ criadas com .gitkeep

✅ Branch develop criada e protegida

✅ Branch main protegida — obriga Pull Request para merge

✅ Backend gerado no Spring Initializr — Spring Boot 3.5.14, Java 21

✅ BUILD SUCCESS confirmado no IntelliJ

✅ Commit: chore: adiciona projeto backend Spring Boot gerado pelo Spring Initializr

💡 Sempre trabalhar na branch develop — nunca commitar direto na main

# Fase 1 — Banco de Dados + Flyway ✅

Concluido na Sessao 2 — 27/05/2026

## O que foi feito

✅ Postgres 15 rodando no Docker

✅ application.yml configurado com datasource e flyway

✅ 4 migrations criadas e executadas com sucesso

✅ Tabelas confirmadas no DBeaver

✅ Commit: feat: adiciona migrations V1 V2 V3 V4 tabelas e seed de dados

## Como subir o Postgres para desenvolvimento

Abrir o Docker Desktop e rodar no PowerShell:

docker run --name postgres-seplag -e POSTGRES_DB=seplag -e POSTGRES_USER=seplag -e POSTGRES_PASSWORD=seplag123 -p 5432:5432 -d postgres:15

Se o container ja existe e esta parado: docker start postgres-seplag

Para parar: docker stop postgres-seplag

## application.yml configurado

spring:

application:

name: api

datasource:

url: jdbc:postgresql://localhost:5432/seplag

username: seplag

password: seplag123

jpa:

hibernate:

ddl-auto: validate

show-sql: true

flyway:

enabled: true

locations: classpath:db/migration

Durante desenvolvimento local usar localhost. No docker-compose final trocar para db (nome do servico).

## Migrations criadas em backend/src/main/resources/db/migration/

| Arquivo | O que faz | Status |
| --- | --- | --- |
| V1__create_tables.sql | Cria 5 tabelas: artistas, albuns, artista_album, album_imagens, regionais | ✅ OK |
| V2__seed_data.sql | Insere 4 artistas e 13 albuns (dados do edital) | ✅ OK |
| V3__create_usuarios.sql | Cria tabela usuarios para autenticacao JWT | ✅ OK |
| V4__seed_usuario.sql | Insere usuario admin com senha admin123 (BCrypt) | ✅ OK |

## Estrutura das tabelas criadas

| Tabela | Colunas principais |
| --- | --- |
| artistas | id, nome VARCHAR(200), tipo VARCHAR(20) [CANTOR/BANDA], created_at TIMESTAMP |
| albuns | id, titulo VARCHAR(300), created_at TIMESTAMP |
| artista_album | artista_id FK, album_id FK — chave primaria composta (N:N) |
| album_imagens | id, album_id FK, object_key VARCHAR(500) |
| regionais | id INTEGER, nome VARCHAR(200), ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE |
| usuarios | id, username VARCHAR(100) UNIQUE, password VARCHAR(255), role VARCHAR(20) |

## Aprendizados da Fase 1

✅ Flyway executa as migrations em ordem (V1, V2, V3, V4) automaticamente ao iniciar a API

✅ Flyway nao executa uma migration que ja foi executada — guarda historico na tabela flyway_schema_history

✅ BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY e o equivalente ao auto_increment no PostgreSQL

✅ created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() preenche automaticamente sem precisar passar no INSERT

✅ Guns N Roses precisa de aspas duplas no SQL: Guns N'' Roses (escapar o apostrofo)

✅ DBeaver atalhos: Ctrl+= aumenta fonte, Ctrl+- diminui fonte do editor SQL

⚠️ IntelliJ mostra inlay hints no SQL (nomes das colunas repetidos) — e so visual, nao afeta o codigo

⚠️ O V no nome da migration DEVE ser maiusculo — V1__ correto, v1__ ignorado pelo Flyway

⚠️ Credenciais de teste: usuario: admin | senha: admin123 — documentar no README na entrega

# Fase 2 — CRUD + Swagger ⏳ PROXIMA

Iniciar na proxima sessao.

## Antes de comecar — verificar

- Docker Desktop aberto e rodando

- Container postgres-seplag rodando (docker start postgres-seplag se necessario)

- IntelliJ aberto com o projeto backend

## Estrutura de pacotes a criar

Caminho base: backend/src/main/java/br/gov/mt/seplag/api/

| Pacote | Classes a criar |
| --- | --- |
| model/ | Artista.java, Album.java, AlbumImagem.java, Regional.java, Usuario.java |
| repository/ | ArtistaRepository.java, AlbumRepository.java, UsuarioRepository.java |
| dto/ | ArtistaRequest, ArtistaResponse, AlbumRequest, AlbumResponse |
| service/ | ArtistaService.java, AlbumService.java |
| controller/ | ArtistaController.java, AlbumController.java |
| exception/ | GlobalExceptionHandler.java, ResourceNotFoundException.java |

## Endpoints a implementar

| Metodo | Endpoint | Descricao |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/artistas?nome=&ordem=asc&page=0&size=10 | Lista artistas com busca e paginacao |
| GET | /v1/artistas/{id} | Busca artista por ID com seus albuns |
| POST | /v1/artistas | Cria novo artista |
| PUT | /v1/artistas/{id} | Atualiza dados do artista |
| GET | /v1/albuns?tipo=CANTOR&page=0&size=10 | Lista albuns com filtro e paginacao |
| GET | /v1/albuns/{id} | Busca album por ID |
| POST | /v1/artistas/{id}/albuns | Cria album para um artista |
| PUT | /v1/albuns/{id} | Atualiza dados do album |

## Dependencia Swagger — adicionar no pom.xml

<dependency>

<groupId>org.springdoc</groupId>

<artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>

<version>2.3.0</version>

</dependency>

Apos adicionar a dependencia e subir a API: http://localhost:8080/swagger-ui.html

# Fases 3 a 9 — Resumo

## Fase 3 — JWT + Spring Security

- SecurityConfig: CORS restrito ao dominio do servico

- JwtUtil: tokens access 5min, refresh 1h

- JwtAuthFilter: validar JWT em cada requisicao

- UserDetailsServiceImpl: carregar usuario da tabela usuarios

- AuthController: POST /v1/auth/login e PUT /v1/auth/refresh

## Fase 4 — Upload + MinIO

- MinioConfig + MinioService

- Upload de imagens e presigned URLs com expiracao 30min

- Endpoint: POST /v1/albuns/{id}/imagens

## Fase 5 — Requisitos Senior

- WebSocket: notificar frontend a cada novo album

- Rate Limit: 10 req/min por usuario (Bucket4j + Caffeine + @EnableCaching)

- Regionais: sync com API externa da Policia Civil

- Health Check: /actuator/health

## Fase 6 — Frontend React

- Vite + React + TypeScript + Tailwind

- Telas: Login, Listagem, Detalhes, Cadastro/Edicao

- Axios interceptor para refresh JWT automatico

- Lazy Loading, Facade Pattern, BehaviorSubject/Zustand

## Fase 7 — Testes

- Backend: ArtistaServiceTest, JwtUtilTest, RegionalSyncServiceTest

- Frontend: ArtistaCard.test.tsx, LoginPage.test.tsx

## Fase 8 — Docker Compose + Dockerfiles

- Dockerfile backend: multi-stage Maven + JRE alpine

- Dockerfile frontend: multi-stage Node + Nginx alpine

- docker-compose.yml: db + minio + api + frontend

- Testar: docker compose up --build do zero

## Fase 9 — README + Entrega Final

- README com nome, CPF, inscricao, vaga, instrucoes e credenciais

- Checklist final completo

- Push final antes de 05/02/2026

# Regras de Ouro

| # | Regra | Consequencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nome repositorio: thiagogabrielsilvafassina022843 | Desclassificacao |
| 2 | Repositorio publico no GitHub | Desclassificacao |
| 3 | Nenhum commit apos 05/02/2026 | Desclassificacao |
| 4 | Link GitHub informado no SIES na inscricao | Nao avaliado |
| 5 | README com nome, CPF, inscricao e vaga | Perda de pontos |
| 6 | docker compose up --build funciona do zero | Perda de pontos |
| 7 | Commits pequenos e semanticos | Perda de pontos |
| 8 | Nota minima 30/60 para passar para entrevista | Eliminacao |

# Fluxo Git do Dia a Dia

| Situacao | O que fazer |
| --- | --- |
| Iniciar sessao | Docker Desktop → start postgres-seplag → SourceTree → Pull develop |
| Terminar um bloco | Stage All → Commit mensagem semantica → Push |
| Terminar uma fase | GitHub → Pull Request develop → main → Merge |
| Desfazer antes commit | SourceTree → Discard (cuidado: apaga mudancas) |

## Commits semanticos usados ate agora

chore: setup inicial estrutura de pastas backend e frontend

chore: adiciona projeto backend Spring Boot gerado pelo Spring Initializr

feat: adiciona migrations V1 V2 V3 V4 tabelas e seed de dados

## Proximos commits planejados

feat: adiciona entidades JPA e repositories

feat: implementa CRUD de artistas e albuns com Swagger

feat: implementa autenticacao JWT com expiracao de 5 minutos

feat: implementa upload de capas no MinIO com presigned URLs

feat: adiciona websocket rate limit regionais e health check

feat: implementa telas do frontend com autenticacao e listagem

test: adiciona testes unitarios backend e frontend

feat: adiciona Dockerfiles multi-stage e docker-compose

docs: adiciona README com arquitetura instrucoes e credenciais

# Atalhos Uteis Descobertos

| Ferramenta | Atalho | Funcao |
| --- | --- | --- |
| DBeaver | Ctrl + = | Aumentar fonte do editor SQL |
| DBeaver | Ctrl + - | Diminuir fonte do editor SQL |
| DBeaver | Ctrl + Enter | Executar query selecionada |
| IntelliJ | Shift + F10 | Rodar a aplicacao |
| IntelliJ | Shift + F9 | Debug da aplicacao |
| IntelliJ | Ctrl + Alt + L | Formatar codigo |
| IntelliJ | Ctrl + P | Ver parametros do metodo |
| IntelliJ | Alt + Insert | Gerar getters, setters, construtores |