ROADMAP COMPLETO

Do Zero Absoluto a Entrega

Projeto SEPLAG 2026 — Full Stack Java + React

Windows | IntelliJ IDEA | GitHub | SourceTree | DBeaver

Atualizado em 29/05/2026 — Sessao 6 em andamento — Health Check e Rate Limit concluidos

# Visao Geral das Etapas

| # | Etapa | O que foi aprendido | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE | Preparacao do Ambiente | Git, GitHub, JDK, Node, Docker, IntelliJ, SourceTree | Concluido |
| 0 | Setup do Projeto | Repositorio, branches, Spring Initializr, pastas | Concluido |
| 1 | Banco + Flyway | Migrations SQL, tabelas, dados iniciais, DBeaver | Concluido |
| 2 | CRUD + Swagger | Entidades, repositories, DTOs, services, controllers, exception, swagger | Concluido |
| 3 | JWT + Security | Login, token, protecao de rotas, BCrypt, filtros | Concluido |
| 4 | Upload + MinIO | Upload de imagens, links pre-assinados | Concluido |
| 5 | Requisitos Senior | WebSocket, Rate Limit, Regionais, Health | Em andamento |
| 6 | Frontend React | Telas, componentes, Tailwind, Axios | Pendente |
| 7 | Testes | JUnit backend e Vitest frontend | Pendente |
| 8 | Docker Compose + Dockerfiles | Empacotar tudo e subir os 4 containers | Pendente |
| 9 | README + Entrega Final | Documentacao final e checklist de entrega | Pendente |

Sessao atual: Fase 5 — Falta: WebSocket e Regionais

Prazo de entrega: 05/02/2026

# Checklist de Inicio de Sessao

Executar sempre antes de comecar a codar.

| Passo | O que fazer | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir Docker Desktop e aguardar baleia verde | [ ] |
| 2 | PowerShell: docker start postgres-seplag | [ ] |
| 3 | Abrir IntelliJ com o projeto backend | [ ] |
| 4 | SourceTree: Pull na branch develop | [ ] |
| 5 | Rodar a API no IntelliJ e confirmar que subiu | [ ] |

Dica: Para ver containers disponiveis: docker ps -a

Dica: Se container parado: docker start postgres-seplag

Dica: Para iniciar Docker automaticamente: Docker Desktop > Settings > General > Start Docker Desktop when you log in

# PRE — Preparacao do Ambiente — Concluido

Concluido na Sessao 1 — 26/05/2026

- Conta GitHub criada — username: Ascendus

- SourceTree instalado e conectado ao GitHub via OAuth

- JDK 21 instalado — openjdk 21.0.11

- Node.js v24.16.0 instalado

- Docker Desktop 29.4.3 instalado

- IntelliJ IDEA 2026.1.2 instalado

ATENCAO: SourceTree Registration so mostra Bitbucket — clicar Pular e conectar GitHub depois em Ferramentas > Opcoes > Autenticacao > GitHub > OAuth

ATENCAO: Maven nao precisa ser instalado no Windows — IntelliJ usa embutido, Docker usa imagem maven:3.9 no container

# Fase 0 — Setup do Projeto — Concluido

Concluido na Sessao 1 — 26/05/2026

- Repositorio criado: github.com/Ascendus/thiagogabrielsilvafassina022843

- Clonado em: C:\Ascendus\Seprelag\thiagogabrielsilvafassina022843

- Pastas backend/ e frontend/ criadas

- Branch develop criada e protegida

- Branch main protegida — obriga Pull Request para merge

- Backend gerado no Spring Initializr — Spring Boot 3.5.14, Java 21

- BUILD SUCCESS confirmado no IntelliJ

# Fase 1 — Banco de Dados + Flyway — Concluido

Concluido na Sessao 2 — 27/05/2026

- Postgres 15 rodando no Docker

- application.yml configurado com datasource e flyway

- 4 migrations criadas e executadas com sucesso

- Tabelas confirmadas no DBeaver

- PR da develop para main feito e mergeado

## Como subir o Postgres para desenvolvimento

docker start postgres-seplag

Se o container nao existir ainda:

docker run --name postgres-seplag -e POSTGRES_DB=seplag -e POSTGRES_USER=seplag -e POSTGRES_PASSWORD=seplag123 -p 5432:5432 -d postgres:15

## Migrations criadas

| Arquivo | O que faz |
| --- | --- |
| V1__create_tables.sql | Cria 5 tabelas: artistas, albuns, artista_album, album_imagens, regionais |
| V2__seed_data.sql | Insere 4 artistas e 13 albuns (dados do edital) |
| V3__create_usuarios.sql | Cria tabela usuarios para autenticacao JWT |
| V4__seed_usuario.sql | Insere usuario admin/admin123 (BCrypt) |

# Fase 2 — CRUD + Swagger — Concluido

Concluido na Sessao 3 — 27/05/2026

## O que foi feito e o que falta

| Item | Status |
| --- | --- |
| Pacotes criados: model, repository, dto, service, controller, exception | Concluido |
| Entidade Artista.java | Concluido |
| Entidade Album.java | Concluido |
| Entidade AlbumImagem.java | Concluido |
| Entidade Regional.java | Concluido |
| Entidade Usuario.java | Concluido |
| ArtistaRepository.java | Concluido |
| AlbumRepository.java | Concluido |
| UsuarioRepository.java | Concluido |
| ArtistaRequest.java (DTO) | Concluido |
| ArtistaResponse.java (DTO) | Concluido |
| AlbumRequest.java (DTO) | Concluido |
| AlbumResponse.java (DTO) | Concluido |
| ArtistaService.java | Concluido |
| AlbumService.java | Concluido |
| ArtistaController.java | Concluido |
| AlbumController.java | Concluido |
| GlobalExceptionHandler.java | Concluido |
| ResourceNotFoundException.java | Concluido |
| Dependencia Swagger no pom.xml (springdoc 2.8.6) | Concluido |
| SecurityConfig.java (temporaria - liberada para testes) | Concluido |
| Todos endpoints testados via Swagger UI e navegador | Concluido |

## Conceitos aprendidos na Sessao 3

| Conceito | Explicacao |
| --- | --- |
| JpaRepository<E, ID> | Interface Spring que da metodos prontos: save, findAll, findById, delete... |
| findByNomeContainingIgnoreCase | Spring cria a query automaticamente pelo nome do metodo - LIKE %texto% sem case |
| Pageable | Carrega pagina + tamanho + ordenacao juntos. Frontend manda ?page=0&size=10&sort=nome,asc |
| findByArtistasId | Navega pelo atributo 'artistas' da entidade Album e filtra pelo id - nome deve bater com o atributo |
| record (DTO) | Classe imutavel do Java moderno - gera getters automaticos sem private/getter/setter |
| @NotBlank / @NotNull | Validacoes: NotBlank para texto, NotNull para numeros e objetos |
| @Service | Marca a classe como servico Spring - contem a logica de negocio |
| Construtor explicito | Preferido a @RequiredArgsConstructor para clareza e legibilidade do codigo |
| private final | Atributo privado e imutavel - injetado uma vez no construtor, nunca trocado |
| ResponseEntity | Permite controlar o status HTTP da resposta (200 OK, 201 Created, 404...) |
| @RestController | Marca a classe como controller HTTP que responde JSON |
| @RequestMapping(/v1/...) | Define a URL base dos endpoints - o v1 e o versionamento exigido pelo edital |
| @Valid | Ativa as validacoes do DTO antes de chegar no Service |
| ResponseEntity.status(201) | Retorna HTTP 201 Created ao criar um recurso - boa pratica avaliada pela banca |

## Anotacoes JPA aprendidas

| Anotacao | O que faz |
| --- | --- |
| @Entity | Diz que a classe representa uma tabela no banco |
| @Table(name) | Informa o nome da tabela quando difere do nome da classe |
| @Id | Marca o campo como chave primaria |
| @GeneratedValue(IDENTITY) | Banco gera o ID automaticamente |
| @Column(nullable, length) | Configura a coluna - NOT NULL, tamanho maximo |
| @ManyToMany | Relacionamento N:N - um artista tem varios albuns e vice-versa |
| @JoinTable | Define a tabela intermediaria do N:N (artista_album) |
| @ManyToOne | Lado muitos do relacionamento - cada imagem pertence a um album |
| @OneToMany(mappedBy) | Lado um do relacionamento - mappedBy aponta para o atributo na outra classe |
| @Data (Lombok) | Gera getters, setters, toString, equals e hashCode automaticamente |
| cascade = CascadeType.ALL | Ao deletar um album, deleta as imagens junto |

## Conceitos aprendidos na Sessao 3 — Parte 2

| Conceito | Explicacao |
| --- | --- |
| @RestControllerAdvice | Intercepta excecoes de todos os controllers — captura e formata erros |
| @ExceptionHandler | Define qual excecao o metodo trata — ex: ResourceNotFoundException -> 404 |
| ResourceNotFoundException | Excecao customizada que estende RuntimeException — representa 404 |
| super(message) | Chama o construtor da classe pai (RuntimeException) para guardar a mensagem |
| @Operation(summary) | Anotacao Swagger para documentar o endpoint com titulo e descricao |
| @Parameter(hidden=true) | Esconde o campo do Swagger sem afetar o funcionamento da API |
| @PageableDefault | Define valores padrao para paginacao quando o frontend nao manda nada |
| sort=nome,asc na URL | Formato padrao Spring para ordenacao — campo,direcao — ex: nome,desc |
| springdoc 2.8.6 | Versao compativel com Spring Boot 3.5.x — 3.0.x causa conflito de beans |
| SecurityConfig temporaria | Libera todas as rotas para testes — sera refeita na Fase 3 com JWT |
| Salvar album antes da associacao | JPA exige que o album tenha ID antes de ser adicionado na lista do artista |

## Conceitos aprendidos na Sessao 4 — Ajustes finais Fase 2

| Conceito | Explicacao |
| --- | --- |
| DEFAULT NOW() vs JPA | DEFAULT so funciona quando a coluna nao aparece no INSERT — JPA manda NULL explicitamente |
| insertable=false updatable=false | Fala pro JPA nao incluir o campo no INSERT/UPDATE — banco usa o DEFAULT NOW() |
| Data do servidor vs data do cliente | created_at pelo banco garante data do servidor — mais confiavel que data da maquina do usuario |
| Dropar banco com sessoes abertas | Parar IntelliJ e desconectar DBeaver antes de dropar — senao da ERROR: database being accessed |
| Recriar banco zerado | docker exec -it postgres-seplag psql -U seplag -d postgres -c DROP/CREATE DATABASE seplag |
| Elegancia e escalabilidade | Responsabilidade no lugar certo — banco cuida da data, Java so le — facilita manutencao |

## Decisoes de Arquitetura

| Decisao | Motivo |
| --- | --- |
| Usar record para DTOs | Java moderno, imutavel, sem setters - ideal para objetos de entrada/saida |
| Construtor explicito nos Services/Controllers | Mais legivel e claro para aprendizado e avaliacao da banca |
| objectKey em camelCase no AlbumImagem | Padrao Java - @Column(name) mapeia para snake_case no banco |
| imagensUrl vazio no AlbumResponse por enquanto | MinIO implementado na Sessao 5 - AlbumImagemService, MinioService, AlbumImagemController criados |
| Associacao Album salva pelo lado Artista | Artista e o dono do @ManyToMany (tem @JoinTable) - regra do JPA |
| Endpoints versionados com /v1/ | Requisito do edital item j - facilita evolucao futura da API |
| created_at com insertable=false updatable=false | Banco cuida da data via DEFAULT NOW() — mais elegante e confiavel que setar no Java |
| Banco dropado e recriado para aplicar NOT NULL no created_at | Migracao nao permite ALTER em coluna com dados — mais simples recriar em dev |

## Endpoints disponiveis e testados

- GET  /v1/artistas?nome=&page=0&size=10&sort=nome,asc — Lista artistas paginado e filtrado — TESTADO OK

- GET  /v1/artistas/{id} — Busca artista por ID — TESTADO OK

- POST /v1/artistas — Cria artista — TESTADO OK

- PUT  /v1/artistas/{id} — Edita artista — TESTADO OK

- GET  /v1/albuns/artista/{artistaId}?page=0&size=10 — Lista albuns de um artista — TESTADO OK

- POST /v1/albuns — Cria album — TESTADO OK

## Proximo passo — Fase 4 — Falta concluir

- Adicionar dependencia MinIO no pom.xml

- Criar MinioConfig.java — configurar cliente MinIO

- Criar MinioService.java — upload e geracao de presigned URLs

- Criar endpoint POST /v1/albuns/{id}/imagens — upload de capa

- Atualizar AlbumService.toResponse() — gerar links das imagens

- Configurar MinIO no docker-compose

# Fase 3 — JWT + Spring Security — Concluido

Concluido na Sessao 4 — 28/05/2026

## Arquivos criados

- security/JwtUtil.java — gera e valida tokens access (5min) e refresh (1h)

- security/UserDetailsServiceImpl.java — carrega usuario do banco para autenticacao

- security/JwtAuthFilter.java — intercepta requisicoes e valida token

- security/AuthEntryPoint.java — responde 401 com JSON quando nao tem token

- config/SecurityConfig.java — conecta tudo e define regras de acesso

- config/SwaggerConfig.java — configura cadeado Authorize no Swagger

- controller/AuthController.java — POST /v1/auth/login e POST /v1/auth/refresh

- dto/LoginRequest.java, LoginResponse.java, RefreshRequest.java

## Endpoints de autenticacao

- POST /v1/auth/login — recebe username+senha, devolve access_token e refresh_token

- POST /v1/auth/refresh — recebe refresh_token, devolve novo access_token

## Conceitos aprendidos na Fase 3

| Conceito | Explicacao |
| --- | --- |
| JWT (JSON Web Token) | Token com 3 partes: header.payload.signature — carrega username e expiracao |
| access_token | Token de curta duracao (5min) — usado em toda requisicao |
| refresh_token | Token de longa duracao (1h) — usado so para renovar o access_token |
| @Value(${jwt.secret}) | Injeta valor do application.yml no parametro do construtor |
| Keys.hmacShaKeyFor | Converte a string do secret em chave criptografica real para assinar o JWT |
| UserDetailsService | Interface do Spring — loadUserByUsername busca usuario no banco para autenticacao |
| User.builder() | Converte nossa entidade Usuario para o formato UserDetails que o Spring entende |
| Caminho completo da classe | br.gov.mt...Usuario evita ambiguidade quando ha dois User/Usuario importados |
| OncePerRequestFilter | Garante que o filtro JWT roda exatamente uma vez por requisicao |
| SecurityContextHolder | Registra o usuario autenticado na requisicao atual — Spring libera o acesso |
| authHeader.substring(7) | Remove o 'Bearer ' (7 chars) do header Authorization — fica so o token |
| SessionCreationPolicy.STATELESS | API nao guarda sessao — cada requisicao precisa mandar o token |
| DaoAuthenticationProvider | Conecta UserDetailsService com PasswordEncoder — orquestra a autenticacao |
| BCryptPasswordEncoder | Algoritmo de hash de senha — Spring compara senha digitada com hash do banco |
| AuthEntryPoint | Intercepta 401 do Spring Security e devolve JSON com mensagem de erro |
| @SecurityScheme + @SecurityRequirement | Configura cadeado no Swagger — Authorize no topo cola o token automaticamente |
| ROLE_ no banco | Convencao Spring Security — roles salvas com prefixo, .roles() remove na autenticacao |

# Fases 3 a 9 — Resumo

## Fase 3 — JWT + Spring Security

- SecurityConfig: CORS restrito ao dominio do servico

- JwtUtil: tokens access 5min, refresh 1h

- JwtAuthFilter: validar JWT em cada requisicao

- UserDetailsServiceImpl: carregar usuario da tabela usuarios

- AuthController: POST /v1/auth/login e PUT /v1/auth/refresh

## Fase 4 — Upload + MinIO

- MinioConfig + MinioService

- Upload de imagens e presigned URLs com expiracao 30min

- Endpoint: POST /v1/albuns/{id}/imagens

- AlbumService.toResponse() sera atualizado para gerar os links das imagens

## Fase 5 — Requisitos Senior

- WebSocket: notificar frontend a cada novo album

- Rate Limit: 10 req/min por usuario (Bucket4j + Caffeine + @EnableCaching)

- Regionais: sync com API externa da Policia Civil

- Health Check: /actuator/health

## Fase 6 — Frontend React

- Vite + React + TypeScript + Tailwind

- Telas: Login, Listagem, Detalhes, Cadastro/Edicao

- Axios interceptor para refresh JWT automatico

- Lazy Loading, Facade Pattern, BehaviorSubject/Zustand

## Fase 7 — Testes

- Backend: ArtistaServiceTest, JwtUtilTest, RegionalSyncServiceTest

- Frontend: ArtistaCard.test.tsx, LoginPage.test.tsx

## Fase 8 — Docker Compose + Dockerfiles

- Dockerfile backend: multi-stage Maven + JRE alpine

- Dockerfile frontend: multi-stage Node + Nginx alpine

- docker-compose.yml: db + minio + api + frontend

- Testar: docker compose up --build do zero

## Fase 9 — README + Entrega Final

- README com nome, CPF, inscricao, vaga, instrucoes e credenciais

- Checklist final completo

- Push final antes de 05/02/2026

# Historico de Commits

| Commit | Sessao |
| --- | --- |
| chore: setup inicial estrutura de pastas backend e frontend | Sessao 1 |
| chore: adiciona projeto backend Spring Boot gerado pelo Spring Initializr | Sessao 1 |
| feat: adiciona migrations V1 V2 V3 V4 tabelas e seed de dados | Sessao 2 |
| feat: adiciona entidades JPA Artista Album AlbumImagem Regional | Sessao 3 |
| feat: adiciona entidade JPA Usuario | Sessao 3 |
| feat: adiciona repositories Artista Album Usuario | Sessao 3 |
| fix: corrige findByArtistasId no AlbumRepository | Sessao 3 |
| feat: adiciona DTOs Artista e Album | Sessao 3 |
| fix: corrige camelCase objectKey e createdAt nas entidades | Sessao 3 |
| feat: adiciona ArtistaService e AlbumService | Sessao 3 |
| feat: adiciona ArtistaController e AlbumController | Sessao 3 |
| feat: adiciona GlobalExceptionHandler e ResourceNotFoundException | Sessao 3 |
| feat: adiciona SecurityConfig temporaria e Swagger springdoc 2.8.6 | Sessao 3 |
| feat: adiciona paginacao e documentacao Swagger nos controllers | Sessao 3 |
| fix: corrige ordem de persistencia no AlbumService | Sessao 3 |
| fix: adiciona insertable=false updatable=false no created_at das entidades | Sessao 4 |
| feat: adiciona dependencias JWT jjwt 0.12.6 no pom.xml | Sessao 4 |
| feat: adiciona JwtUtil com geracao e validacao de tokens | Sessao 4 |
| feat: adiciona UserDetailsServiceImpl | Sessao 4 |
| feat: adiciona JwtAuthFilter | Sessao 4 |
| feat: atualiza SecurityConfig com JWT e BCrypt | Sessao 4 |
| feat: adiciona AuthController LoginRequest LoginResponse RefreshRequest | Sessao 4 |
| feat: adiciona AuthEntryPoint SwaggerConfig e SecurityRequirement nos controllers | Sessao 4 |
| fix: corrige hash BCrypt no seed e adiciona tratamento de erros de autenticacao | Sessao 4 |
| feat: adiciona migration V5 created_at em album_imagens | Sessao 5 |
| feat: implementa configuracao e servico MinIO para upload de imagens | Sessao 5 |
| feat: adiciona AlbumImagemResponse DTO | Sessao 5 |
| feat: atualiza AlbumImagemService e Controller para retornar DTO | Sessao 5 |
| feat: atualiza AlbumService para gerar presigned URLs das imagens | Sessao 5 |
| feat: adiciona health check liveness e readiness com Spring Actuator | Sessao 6 |
| feat: implementa rate limit 10 requisicoes por minuto por usuario com Bucket4j | Sessao 6 |

## Proximos commits planejados

| Commit planejado | Fase |
| --- | --- |
| feat: implementa upload MinIO | Fase 4 |
| feat: adiciona websocket rate limit regionais health check | Fase 5 |
| feat: implementa frontend React | Fase 6 |
| test: adiciona testes unitarios | Fase 7 |
| feat: adiciona Dockerfiles e docker-compose | Fase 8 |
| docs: adiciona README final | Fase 9 |

# Regras de Ouro

| # | Regra | Consequencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nome repositorio: thiagogabrielsilvafassina022843 | Desclassificacao |
| 2 | Repositorio publico no GitHub | Desclassificacao |
| 3 | Nenhum commit apos 05/02/2026 | Desclassificacao |
| 4 | Link GitHub informado no SIES na inscricao | Nao avaliado |
| 5 | README com nome, CPF, inscricao e vaga | Perda de pontos |
| 6 | docker compose up --build funciona do zero | Perda de pontos |
| 7 | Commits pequenos e semanticos | Perda de pontos |
| 8 | Nota minima 30/60 para passar para entrevista | Eliminacao |

# Atalhos Uteis

| Ferramenta | Atalho | Funcao |
| --- | --- | --- |
| DBeaver | Ctrl + = | Aumentar fonte do editor SQL |
| DBeaver | Ctrl + - | Diminuir fonte do editor SQL |
| DBeaver | Ctrl + Enter | Executar query selecionada |
| IntelliJ | Shift + F10 | Rodar a aplicacao |
| IntelliJ | Ctrl + Alt + L | Formatar codigo |
| IntelliJ | Alt + Insert | Gerar getters, setters, construtores |
| IntelliJ | Ctrl + P | Ver parametros do metodo |
| IntelliJ | Ctrl + B | Ir para a definicao da classe/metodo |